# Review

22.09.2023

Aiheet:

- Työn edistyminen

Koko tiimi on ollut opiskelemassa wpfapin tekemistä. jussi on luonut yksinkertaisen apin jolla tallentaa tunteja csv tiedostoon. Mikael on saanut suunniteltua UI:ta ja saanut tehtyä kalenterin rungon valmiiksi mutta ei sen toimintoja

- Seuraavaksi keskitytään

Ensimmäisten ikkunoiden tekemiseen ja tehtyjen töiden yhdistämiseen

- mahdollisuudet

Vaikka seuraavan askeleen kuten eri käyttäjätilit ovat mahdollisia niin päätetty vain keskittyä ekaan versioon tällä hetkellä

# Retrospective

-Eka sprintti oli suhteellisen lyhyt muuttuneiden kokouspäivien takia ja suurin osa tiimistä oli sairaana tuolla välillä. Vähän hidas lähtö projektille

-pitää enemmän keskittyä käymään paikan päällä tunneilla yhdessä että työskentely on helpompi koordinoida