# Scrum-Kokous 1. muistiinpanot

18.09.2023 klo 11

Paikalla: Jussi, Mikael, Kati, Odette

Aiheet:

- Projektin skaalan tarkentaminen

- Työnjako

- Tulevista kokouksista sopiminen

Päätökset:

- Projektin päätettiin etenevän vaiheittain, keskittyen aluksi käyttöliittymän, omien tietojen listauksen ja työaikatietojen tarkasteluun. Tarvittaessa laajennetaan erilaisilla käyttäjätileillä ja tietosuojalla.

- Työnjako ensimmäiselle sprintille:

  - Jussi vastaa kokous muistiinpanoista ja aloittaa käyttäjien luomisen ja tallentamisen.

  - Mikael aloittaa käyttöliittymän kehittämisen.

  - Kati aloittaa työaikaan liittyvän aloitus- ja lopetusaikojen syöttämisen ja tallentamisen.

  - Odette aloittaa toteutuneiden ja tavoiteltujen tuntien vertailun ja tietojen tarkastelun.

Tulevat Scrum-kokoukset:

- Sovittiin perjantaille, jotta ne eivät osu maanantain assistentin tuntien päälle. Seuraava kokous: Pe 22.09 klo 11.